卓繁信息集团智改数转——数字员工岗位需求说明书

岗位：咨询顾问

| 文档版本 | V1.0 | 编制角色 | 信息化/AI建设负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 | 数字员工岗位需求调研与立项评审 | 当前岗位 | 咨询顾问 |
| 调研依据 | 问卷、岗位访谈、座谈会、技术分析 | 文档目标 | 明确业务场景、需求边界、试点优先级与验收口径 |

1. 目的与方法

本说明书用于沉淀"咨询顾问"岗位的数字员工建设需求，强调四类内容：岗位目标、现状流程、可自动化场景、人机协同边界。

编制方法包括：

- 根据调研问卷、员工访谈、座谈会记录识别高频重复工作与痛点；

- 将业务描述转化为可建设的能力模块；

- 对每个场景补充输入/输出、规则、审核边界和验收指标；

- 明确试点优先级，制定数字员工能力实现计划。

2. 岗位画像与现状判断

| 岗位名称 | 咨询顾问 | 所属部门 | 咨询与方案部 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心模块 | 售前支撑、方案设计、标书编制（技术标）、汇报交付、需求调研 | 涉及系统 | OA、邮箱、企微、ECM、豆包/Kimi等大模型工具 |
| 高频事务 | 面向客户：解决方案编写、汇报PPT制作、投标文件编写、需求调研分析； 面向内部：资料检索、历史方案复用、跨部门协同 | 工作特征 | 跨行业、多文档、多格式转换、重复结构化写作、经验依赖度高 |

综合判断：该岗位具备典型的数字员工赋能条件。

结构化写作占比高：方案、标书、汇报材料均有固定结构模板，现状分析→目标→内容→架构→实施→预算的框架高度复用；

知识密集度高：需频繁引用政策法规、行业案例、产品能力、历史方案，适合AI+知识库组合建设；

人工审核不可取消：涉及客户沟通、方案创新、竞对策略、商务谈判、最终质量复核等环节，仍需顾问最终把关。

3. 调研结论摘要

| 维度 | 调研结论 |
| --- | --- |
| 高频重复工作 | 方案/标书/汇报材料的结构化编写与反复修改；同类业务不同区域项目的内容复用；政策法规的反复引用与嵌入；Word→PPT格式转换与排版美化；预算/投标模板的多次复用。 |
| 主要堵点 | 时间紧任务重，内部协同慢；项目交付人员变动导致信息断层，需求与现状梳理周期长；不同行业（水务、汽车、航空、港口机械等）专业术语理解偏差；大模型政策解析存在幻觉风险。 |
| 查询痛点 | ECM不支持全文检索，部分文档加密；新员工6个月内无ECM账号，资料获取效率极低；历史方案/标书版本不一致、归档不全；项目需求变更后文档未同步更新。 |
| 系统性问题 | 资深顾问经验难以规模化复制；新人只会"一句话需求"使用大模型，输出质量差；多平台大模型（豆包、Kimi、DeepSeek）各有优劣但均存在幻觉问题；政府项目需求及内部项目数据上传公开大模型存在安全风险。 |
| 建设诉求 | 优先希望具备方案初稿智能生成、投标技术标辅助编写、政策+案例智能检索、资料快速查找等能力；同步建设统一知识库，解决ECM/知识库中历史方案、标书、产品文档的多版本不统一与查找痛点。 |
| 试点优先级 | 建议优先落地智能方案生成助手、投标文件辅助生成、政策+案例智能检索；备选：PPT自动生成、需求自动解析。 |

4. 现状流程拆解与问题定位

| 流程模块 | 现状主要动作 | 当前问题 | 数字员工机会点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案/材料编写 | 接收销售需求（常为一句话需求）、检索历史方案、匹配产品模块、结构化撰写、反复修改 | 销售需求描述模糊；跨行业项目缺乏行业知识；新人编写质量与资深顾问差距大；材料反复修改耗时 | 基于需求关键词+历史案例+产品能力自动生成方案初稿；资深顾问提示词经验蒸馏赋能新人 |
| 投标文件编写 | 解析招标文件、编写技术标、辅标AI生成、人工复核得分点与非标项 | 主标需个性化编写不可通用化；辅标需去AI痕迹；百万级项目辅标上百页工作量大；评标专家审核通用内容 | 技术标章节自动填充；辅标智能生成+去AI化处理；招标文件自动解析提炼得分点与非标项 |
| PPT制作 | 基于公司模板（深蓝/浅蓝两套）修改内容、结合客户需求调整侧重点、排版美化 | AI生成PPT内容流水账无法突出要点；自动添加网上过时错误信息；定制化需求难满足 | 基于公司模板+方案内容自动生成PPT；支持按客户需求调整内容侧重点 |
| 资料检索 | 从ECM/共享盘/个人积累中查找历史方案、标书、案例、政策 | ECM无全文检索、新人无账号、资料归档不全、版本不一致 | 对接数据底座建立资料目录；通过数字员工助手提供智能检索服务，支持直接下载 |
| 政策法规引用 | 从网络搜索相关政策、人工阅读提炼要点、嵌入方案文档 | 大模型解析政策存在幻觉，会编造不存在的政策要求；行业专有名词理解偏差 | 政策原文精准检索与引用；输出内容必须标注原文来源，支持溯源校验 |

5. 建设目标与设计原则

总体目标：围绕"提效率、控质量、降门槛、可追溯"建设咨询顾问数字员工，先从结构化写作、知识检索、模板复用等可规则化场景切入，逐步扩展至跨系统协同与智能辅助决策。

先辅助后代替：首阶段优先完成方案初稿生成、标书章节填充、资料检索等辅助工作，不直接替代核心方案决策。

经验蒸馏与复用：将资深顾问（如钟老师）的提示词模板、写作方法论结构化沉淀，赋能全员使用。

知识库优先于通用模型：涉及公司产品、历史案例、政策法规等内容，必须优先从自有知识库检索，减少大模型幻觉。

人机闭环：凡涉及方案创新、客户沟通、竞对策略、商务谈判、最终质量复核，必须保留人工确认。

审计可追溯：所有自动生成内容、知识库命中记录、人工修改痕迹需可追溯。

数据安全：政府及内部项目数据禁止上传公开大模型。

6. 场景化详细需求

6.1 智能方案初稿生成

| 场景编号 | ZX-01 | 优先级 | P1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景名称 | 智能方案初稿生成 | 建设目标 | 基于需求关键词自动生成符合公司标准的方案初稿，降低编写耗时，缩小新老顾问产出差距 |
| 触发方式 | 咨询顾问输入需求描述（关键词/一句话/聊天记录/图片）后触发 | 涉及系统 | 知识库（历史方案、产品文档、案例库）、政策库、大模型 |
| 主要输入 | 需求描述（销售提供的需求/招标需求/客户沟通记录/需求图片）、招标/采购需求、历史类似方案、公司产品能力清单、区域政策、成功案例、标准模板、客户类型（数据局/政务中心/大数据中心/企业） | 主要输出 | 结构完整的方案初稿（含现状分析、目标、建设内容、技术架构、实施计划、预算框架） |
| 核心处理逻辑 | 解析需求关键词，自动匹配历史相似方案与案例；根据汇报对象类型匹配标准模板结构；自动检索项目区域对应政策法规并嵌入；匹配公司自有产品模块，确保方案与产品能力贴合；提炼亮点与可量化效益。 | 人工审核边界 | 方案创新点与差异化设计必须人工把关；涉及具体产品承诺与报价必须人工确认；政策引用内容必须人工核对原文。 |
| 业务规则/约束 | 方案合格四要素：核心需求完整覆盖、符合对应汇报对象模板要求、贴合公司自有产品、包含可量化亮点效益；输出内容必须标注来源（知识库/政策库/模型生成）。 | 验收指标 | 方案初稿生成耗时较人工编写下降50%以上；初稿结构完整率达90%以上；产品模块匹配准确率持续提升。 |
| 风险点 | 需求描述过于模糊导致方案偏差；产品知识库更新不及时；政策引用幻觉 | 实施建议 | 首期以"建议型初稿"上线，仅输出方案草稿供顾问修改；同步收录资深顾问提示词模板作为生成基础。 |

6.2 投标文件辅助生成

| 场景编号 | ZX-02 | 优先级 | P1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景名称 | 投标文件辅助生成 | 建设目标 | 降低辅标编写耗时，辅助技术标内容编写，提升投标文件个性化程度与合规性 |
| 触发方式 | 咨询顾问上传招标文件后触发 | 涉及系统 | 知识库、产品文档库、大模型 |
| 主要输入 | 招标文件（PDF/Word）、已有内容初稿或大纲（高要求项目）、公司历史技术方案与产品文档、项目特殊要求、标准技术方案模板、项目区域信息等 | 主要输出 | 招标文件解析报告（提取得分点、非标项、评分标准等）、辅标初稿或内容扩展稿（去AI化处理后）、技术标章节参考初稿 |
| 核心处理逻辑 | 自动解析招标文件，提取评分标准、得分点、废标项和特殊要求；辅标根据招标文件要求直接生成初稿，或基于已有内容按指定维度细化扩展至目标篇幅；生成内容进行去AI化处理（去除口语化、套话、AI痕迹）；技术标辅助编写，基于公司历史方案与产品能力匹配招标需求生成章节参考稿；生成内容个性化校验，检测通用化描述占比。 | 人工审核边界 | 主标核心方案必须人工编写，AI仅辅助润色；得分策略与投标策略必须人工决策；辅标最终发送前必须人工审核；废标风险项须人工确认。 |
| 业务规则/约束 | 主标禁止直接使用AI生成，仅可用于辅助润色；辅标可使用AI直接生成，但需拆分需求分段生成，避免因token超限导致生成失败；辅标需去AI痕迹处理，杜绝口语化与套话；高要求项目（如客户要求个性化）辅标需基于已有内容做细化扩展，不可直接整篇生成；政府招标内容及内部项目数据禁止上传公开大模型；需支持个性化程度检测，避免通用化内容被评标专家扣分。 | 验收指标 | 招标文件要素提取准确率达85%以上；辅标内容扩展耗时下降60%以上；通用化内容占比可检测并预警。 |
| 风险点 | 招标文件格式多样解析困难；去AI化处理不彻底被评标专家识别；扩展内容个性化不足被扣分；辅标质量需确保低于主标以避免策略冲突 | 实施建议 | 首期聚焦招标文件解析+辅标内容扩展；技术标辅助编写作为第二步迭代；优先对接钟老师已有提示词模板进行标准化。 |

6.3 政策与案例智能检索

| 场景编号 | ZX-03 | 优先级 | P2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景名称 | 政策与案例智能检索 | 建设目标 | 实现政策法规、行业案例、历史方案的一键精准检索与嵌入，消除幻觉风险 |
| 触发方式 | 顾问输入检索需求（区域+行业+关键词）时触发 | 涉及系统 | 政策库、案例库、ECM/数据底座、外部搜索工具 |
| 主要输入 | 检索关键词、项目区域、行业领域、文档类型（政策/案例/方案/标书） | 主要输出 | 匹配的政策原文摘要（含来源链接）、相关案例列表、可直接嵌入文档的格式化内容 |
| 核心处理逻辑 | 优先从自有政策库精准匹配；未命中时通过外部搜索引擎（百度等）检索官方来源；所有输出标注原文出处、发文单位、发文时间；支持按区域（省/市）、行业、时间范围过滤；案例检索支持按项目类型、规模、客户类型匹配。 | 人工审核边界 | 政策引用必须人工核对原文，尤其涉及具体条款解读；行业专有名词解释需人工校验。 |
| 业务规则/约束 | 严禁输出无原文依据的政策内容；输出必须包含原文来源链接或文档定位；行业专有名词需优先使用行业标准定义或客户提供的定义。 | 验收指标 | 政策检索命中率达80%以上；检索结果平均响应时间30秒内；幻觉内容占比趋近于零。 |
| 风险点 | 政策库覆盖不全；外部搜索结果时效性和准确性不可控；行业名词多义性 | 实施建议 | 推进ECM资料编码编目至数据底座，建立可检索的政策与案例资料库。 |

6.4 资料智能检索与知识库助手

| 场景编号 | ZX-04 | 优先级 | P2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景名称 | 资料智能检索与知识库助手 | 建设目标 | 解决ECM使用门槛高、新人资料获取困难的问题，实现一站式资料查找与下载 |
| 触发方式 | 顾问通过企微/助手对话框输入查询请求时触发 | 涉及系统 | 数据底座（对接ECM资料目录）、企微、知识库 |
| 主要输入 | 查询关键词（项目名称、产品名称、文档类型、时间范围等） | 主要输出 | 匹配的文档列表、文件下载地址或直接发送文件、文档摘要信息 |
| 核心处理逻辑 | 对接数据底座资料目录，支持按项目、产品、类型、时间等多维度检索；历史项目信息关联最新需求变更记录，确保返回的是最新状态；支持直接输出文件下载地址或通过企微直接发送文件。 | 人工审核边界 | 涉及财务、薪酬等敏感资料的访问需权限校验。 |
| 业务规则/约束 | 严格遵循ECM原有权限体系，不因检索能力提升而突破权限边界；需与数据团队协同完成ECM资料编码编目；重要资料拷贝至数据底座，非重要资料建立索引。 | 验收指标 | 资料检索响应时间较ECM直接检索下降70%以上；新人资料获取自助解决率达80%以上。 |
| 风险点 | ECM资料编码编目工作量大、周期长；部分文档加密无法索引；权限控制不到位导致信息泄露 | 实施建议 | 先完成数据底座对接与资料目录建设，再上线检索助手服务。 |

6.5 PPT智能生成与优化

| 场景编号 | ZX-05 | 优先级 | P2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景名称 | PPT智能生成与优化 | 建设目标 | 基于公司统一模板和方案内容自动生成PPT，减少排版与内容调整工作量 |
| 触发方式 | 顾问上传方案文档或输入内容要求后触发 | 涉及系统 | 公司PPT模板库（深蓝/浅蓝两套）、方案文档、大模型 |
| 主要输入 | 方案文档（Word/PDF）、目标客户信息、内容侧重点说明、公司PPT模板 | 主要输出 | 基于公司模板的PPT初稿，含核心要点提炼、层次化排版 |
| 核心处理逻辑 | 解析方案文档，自动提取各章节核心要点（非流水账罗列）；基于公司标准模板生成PPT，确保模板风格一致；支持按客户需求调整内容侧重点（重点章节展开、次要章节精简）；内容严格来自上传文档和公司知识库，禁止从网上自动补充过时信息。 | 人工审核边界 | 核心要点提炼与内容侧重点调整需人工确认；涉及客户定制化需求的特殊排版需人工完成。 |
| 业务规则/约束 | 仅使用公司提供的素材和上传文档内容，禁止自行从网络爬取信息填充；生成内容需避免每页流水账问题，需进行要点提炼和层次化展示。 | 验收指标 | PPT初稿生成耗时较人工制作下降40%以上；内容准确率（无网络错误信息）达95%以上。 |
| 风险点 | PPT排版质量后半段断崖式下降；核心要点提炼不准确；自动添加网上过时信息 | 实施建议 | 优先级后置，待方案生成与知识库稳定后再开展；先支持内容生成，排版美化作为后续迭代。 |

7. 人机分工边界

| 可由数字员工独立完成 | 方案初稿结构生成、历史方案/案例检索匹配、政策法规精准检索、招标文件解析（得分点/非标项提取）、辅标初稿生成与去AI化处理、资料目录检索与文件推送、需求图片OCR解析、行业专有名词术语库校验 |
| --- | --- |
| 必须人工审核确认 | 方案初稿内容准确性复核、政策引用原文核对、投标策略与得分策略制定、技术标核心章节编写、PPT核心要点提炼与内容侧重调整 |
| 必须人工主导 | 客户现场沟通与隐性需求挖掘、方案创新与差异化设计、竞对策略与报价把控、高层汇报与商务谈判、跨部门协同与资源推动、废标风险最终判定 |

8. 非功能性需求

| 类别 | 需求要求 |
| --- | --- |
| 数据安全 | 政府项目相关内容及内部项目数据严禁上传公开大模型；客户信息、招标文件等敏感数据需加密存储和传输；日志可审计。 |
| 准确性 | 高风险场景（政策引用、产品承诺）须提供原文来源和置信度说明；低置信度内容自动标注并提醒人工核对；严控大模型幻觉。 |
| 权限控制 | 按岗位、部门、项目进行访问控制；资料检索严格遵循ECM原有权限体系；不因检索能力提升而突破原有权限边界。 |
| 可配置性 | 方案模板、标书模板、PPT模板、产品能力清单、政策库、提示词模板必须支持后台配置和版本管理。 |
| 可追溯性 | 保留输入、处理、输出、人工修改、生成来源（知识库/政策库/模型生成）等关键轨迹，支持问题回溯。 |
| 集成能力 | 支持与OA、企微、ECM、数据底座等系统对接，优先采用接口、消息方式；支持对接外部政策搜索工具。 |
| 运维监控 | 需具备任务执行状态、生成质量统计、接口异常、知识库版本等监控能力。 |

9. 试点优先级与实施路线

| 阶段 | 建设范围 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 智能方案初稿生成、政策+案例智能检索、资深顾问提示词经验沉淀 | 快速验证价值，形成可感知成效，缩小新老顾问产出差距 |
| 第二阶段 | 投标文件辅助生成（招标解析+辅标生成）、资料智能检索与知识库助手 | 打通知识库与文档体系，提升全流程辅助能力 |
| 第三阶段（持续优化） | PPT智能生成与优化、架构图辅助生成、预算测算自动化、能力复用到其他岗位 | 形成标准平台能力，向多岗位推广 |

10. 验收建议

效率指标：方案初稿生成、投标文件编写、资料检索、PPT制作等关键动作的平均耗时下降。

质量指标：方案结构完整率、产品匹配准确率、政策引用准确率（零幻觉）、招标文件解析准确率、去AI化处理通过率。

采用指标：顾问周活跃率、人工修改率、业务满意度评分。

安全指标：政府项目及内部项目数据零泄露；权限越权事件为零；关键操作日志完整可追溯。