通辽市一体化在线政务服务平台政务信息化运维项目预算支出方案

- 基本情况

- 项目基本情况

项目名称：通辽市一体化在线政务服务平台政务信息化运维项目

- 系统建设情况

通辽市一体化在线政务服务平台对接于内蒙古一体化政务服务平台综窗系统，工作人员由综窗系统录入群众办件后推送到通辽市一体化在线政务服务平台进行统一的受理与办结。系统内包含公共服务事项类型配置、行政权力事项类型配置、证照元素配置、办理环节配置、目录清单配置、机构部门配置、区划人员配置、账号配置、健康证制证内容配置、各旗县设备数据配置、流程图配置、并联审批配置、数据的统计分析、通知公告等多种功能。

一体化在线政务服务平台建设期间的项目名称为“通辽市政务服务中心信息技术服务项目”，该系统和特色应用门户网站共同于2019年4月立项，2019年5月31日正式上线使用；2019年7月1日正式验收，验收后进入运维期（2019年7月1日至2022年7月1日）

投资规模

通辽市一体化在线政务服务平台与特色应用门户网站共同建设，金额为160万。

运行情况

通辽市一体化在线政务服务平台自上线以来，累计入驻部门2542个，入驻人员6930名，同步自治区事项13万余条，累计产生行政权力办件26.6万件，公共服务办件53.9万件。

- 项目单位情况

通辽市政务服务中心加挂通辽市党群服务中心牌子，为市行政审批和政务服务局所属的公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。

市政务服务中心贯彻执行国家、自治区和通辽市优化营商环境建设、行政审批、政务服务工作的政策规定和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。

主要职责：

1.贯彻执行国家、自治区和通辽市优化营商环境建设、行政审批、政务服务工作的政策规定和决策部署。

2.参与拟定政务服务技术标准规范，协助推进落实“最多跑一次”改革和深化行政审批制度改革等事务性工作。

3.承担“互联网 政务服务”的组织实施和市级政务服务大厅前台综合服务工作。

4.负责协调各窗口的业务工作及与进驻部门间业务衔接工作。

5.协助做好对进驻中心窗口工作人员的日常管理和考勤等辅助性工作。

6.负责政务服务业务办理的咨询、指导、代办帮办服务等工作。

7.参与业务办理的踏勘、检验、专家论证和联合验收等事务性工作。

8.负责全市一体化政务服务平台、“好差评”系统的建设、运行和应用管理等工作。

9.承担党群服务中心日常工作。整合党建、政务资源，为党组织、党员及有需求的单位、群众提供相关服务，为党员、群众提供咨询服务，并代办为民服务事项。

10.完成市委、市政府和市行政审批政务服务与数据管理局交办的其他工作。

机构设置：

1.综合科。负责中心政务和日常工作；承担文件处理、信息、安全及会务等工作。负责中心财务、国有资产管理、办公用品购置及物业管理等后勤保障工作；负责行政审批业务档案的收集、整理、归档工作；负责推进数字化档案和数字化档案查询系统建设等工作；负责档案资料调阅、查阅等工作。

2.党群服务科。承担党群服务中心日常工作；负责整合党建、政务资源，为党组织、党员及有需求的单位、群众提供相关服务；负责中心的党群、纪检、组织人事工作以及派驻中心窗口人员的党群服务工作。

3.企业服务科。围绕企业投资项目从立项至竣工验收申报审批的全流程，为投资者提供咨询、指导、协调、代办等服务。

4.便民服务科。负责为办事群众提供政务服务咨询、指导、协调、代办、帮办等服务。负责24小时自助服务管理工作。

5.勘验服务科。负责为行政审批提供技术支持，参与行政审批、公共服务事项的现场踏勘、专家评审、技术论证、社会听证、验收等事务性工作；承担与各业务关联科室、有关部门的业务衔接、沟通、协调等辅助性工作。

6.网络信息科。负责全市一体化政务服务平台的建设、维护、管理、安全等工作，统计、分析全市一体化政务服务平台数据；负责市政务服务网的日常运行维护和技术服务工作；负责“好差评”“蒙速办”的推广、应用等工作；承担窗口及其工作人员网络应用的业务指导、培训等工作。

7.人事科。承担中心机构编制、人事管理、教育培训及中心人员日常考核及年度实绩考核等工作；负责中心退休人员的管理服务工作。

8.营商环境服务科。收集梳理汇总各地各部门优化营商环境难点、堵点问题，协调推进问题整改落实；负责梳理汇总来信来访问题线索，按相关程序转办；协同相关部门对优化营商环境工作情况开展调研，提出优化意见建议；配合相关部门对各地各部门优化营商环境工作开展督查督导；配合相关部门开展国家和自治区对我市营商环境评估迎评工作；负责市营商办的沟通联络、简报编印、资料管理等；向各地各部门推介营商环境先进经验做法，梳理工作中的难点和重大问题，提出建议。

9.政务服务科。承担营商环境各项政务服务指标落实工作；参与拟定政务服务技术标准规范；协助推进“最多跑一次”改革工作；承担“互联网＋政务服务”的组织实施和市级政务服务大厅前台综合服务工作；开展全市四级政务服务体系及市本级政务服务大厅标准化建设工作；承担各旗县市区政务服务质量评估工作。

10.宣教科。承担“通辽市政务服务”公众号及“通辽市行政审批和政务服务局”官网等媒介信息发布工作；承担重要文件、综合性报告的起草工作；承担与各级媒体接治及开展业务信息宣传工作。

- 项目总预算及资金来源

- 需求分析

- 信息化资源现状

| 序号 | 类别及名称 | 规格型号 | 主要配置参数 | 数量 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 软件系统 |  |  |  |  |
| （一） | 服务器 |  |  |  |  |
|  | 10.21.245.46 | Windows Server 2012 R2 Standard | 32核/128G/3TB | 1 | 正常运行 |
|  | 10.21.245.190 | Windows Server 2012 R2 Standard | 32核/64G/2TB | 1 | 正常运行 |
| （二） | 数据库 |  |  |  |  |
|  | 10.21.245.47 | Windows Server 2012 R2 Standard | 32核/128G/1TB | 1 | 正常运行 |
| （三） | 定制软件系统 |  |  |  |  |
|  | 一体化在线政务服务平台 | / | 系统内包含公共服务事项类型配置、行政权力事项类型配置、证照元素配置、办理环节配置、目录清单配置、机构部门配置、区划人员配置、账号配置、健康证制证内容配置、各旗县设备数据配置、流程图配置、并联审批配置、数据的统计分析、通知公告等多种功能 | 1 | 正常运行 |

通辽市一体化在线政务服务平台依托于电子政务外网，整合各级政府及其部门行政权力运行与政务服务、便民服务、中介服务资源，按照统一平台、分级管理的模式，覆盖市、县（市、区）、街道（乡镇）、社区（村）四级，形成覆盖全市的统一联动在线政务服务网上办事大厅，实现各级政府及其部门权责事项集中进驻、网上服务集中提供、数据资源集中共享。

通辽市一体化在线政务服务平台自上线以来，累计入驻部门2542个，入驻人员6930名，同步自治区事项13万余条，累计产生行政权力办件26.6万件，公共服务办件53.9万件。

- 需求分析

- 运维范围及规模

运维范围：对一体化在线政务服务平台及平台涉及的产品软件提供软件系统运维服务、安全运维等，保障平台的正常运行。

规模：

| 序号 | 系统名称 | 应用层级 | 数据类型 | 数据量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化在线政务服务平台 | 通辽市市本级 | 事项数据 | 1.5TB | 无 |

- 运维模式

完全外包

- 运维属性

延续运维项目

- 服务级别

驻场人员提供5*8小时现场办公服务，7*24小时电话响应服务，法定节假日7*24小时电话值班服务。

接收服务请求和咨询：在5*8 小时工作时间内设置由专人值守的热线电话，接听内部的服务请求，并记录服务台事件处理结果。

在非工作时间设置有专人7*24 小时接听的移动电话热线，用于解决内部的技术问题以及接听7*24 小时机房监控人员的机房突发情况汇报。

- 故障风险

故障较少

- 响应程度

响应形式为现场，响应程度及故障解决时间如下：

| 故障级别 | 响应时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- |
| I级：属于紧急问题；其具体现象为：系统崩溃导致业务停止、数据丢失。 | 15分钟内提交故障处理方案 | 3小时以内 |
| Ⅱ级：属于严重问题；其具体现象为：出现部分部件失效、系统性能下降但能正常运行，不影响正常业务运作。 | 30分钟内提交故障处理方案 | 6小时以内 |
| Ⅲ级：属于较严重问题；其具体现象为：出现系统报错或警告，但业务系统能继续运行且性能不受影响。 | 1小时内提交故障处理方案 | 12小时以内 |
| Ⅳ级：属于普通问题；其具体现象为：系统技术功能、安装或配置咨询，或其他显然不影响业务的预约服务。 | 2小时内提交故障处理方案 | 24小时以内 |

- 服务人员配置

结合目前项目实际情况及通辽市其他并行运维项目情况，一体化在线政务服务平台与特色应用门户网站，共安排技术支持3名，其中驻场人员1名、远程技术支持人员2名，具体岗位需求及分工如下:

| 序号 | 岗位角色 | 人数 | 负责工作 | 具体工作内容 | 是否驻场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻场人员 | 1 | 本项目的及管理、技术支持、培训、需求沟通、分析及交付等工作 | 1、项目各类方案编写。 2、编写项目总结报告。 3、制定项目工作计划，协调进度 4、制定项目管理制度、工作规范、工作流程。 5、编制各类运维资料、文档和运维记录，并对有不足的方面进行完善改进。 6、项目风险识别与风险管理。 7、负责各业务系统的部署及优化更新； 8、定时备份程序、数据库，并对备份文件进行还原测试，确保备份数据的完整性和可用性； 9、配合网络安全及数据安全管理部门开展安全监测、排查、评估、整改等工作； 10、对重要功能服务和数据库运行情况进行监控，构建自动监控告警； 11、负责各业务系统的培训以及用户问题解答； 12、负责与用户沟通系统需求，并进行分析编制并提交需求变更申请； 13、协助编制整理技术管理及数据上报等相关文档。 | 是 |
| 2 | 公司技术支持人员 | 1 | 本项目需求开发、代码安全漏洞整改、业务系统优化等工作 | 1、负责业务系统需求分析及代码开发； 2、评估实施方案； 3、配合运维人员进行安全漏洞整改代码开发。 4、负责业务系统优化评估工作； 5、提供远程技术支持。 | 否 |

运维周期

该项目运维期限为2025年年1月1日至2025年12月31日，服务合同以一年为一个周期进行签订。

- 运维内容及要求

- 软件系统运维

- 产品软件

- 数据库

运维团队将对数据进行日常维护，在数据库性能监控的检查列表包括：资源使用情况、运行情况、数据库进程状态、数据库连接状态、数据库进程使用资源、数据库的表空间（数据表空间、索引空间、临时表空间等等）使用情况、数据库日志空间、回滚段使用情况、数据库锁的数量、死锁的发生、死锁资源、数据库碎片的数量、磁盘I/O、 数据库运行日志、数据库用户登录情况、监控结果应做登记管理

运维团队将如实记录系统日常运行状况及异常情况，填写日常运行情况记录表。除此之外，数据库的运维工作还包含一些其他工作， 包含以下内容：

- 数据库备份与恢复。

- 做好备份计划工程师定时完成，因备份占用内存较大，在访问量大的情况下进行。当出现数据问题时，说明数据情况后恢复。

- 访问性能优化及数据库同步。

- 服务器管理人员记录详细的设置；数据库如需要同步，明确 同步时间或实时同步等方式。

- 数据库日志和表空间，定期进行整理，问题解决。

- 定期备份数据库，包括全量备份和增量备份，以确保数据的安全性和完整性。

- 定期进行数据库的性能优化，包括索引优化、查询优化、存储 过程优化等，以提高数据库的性能和响应速度。

- 定期监控数据库的运行状态，包括空间使用情况、连接数、查询性能等，以及时发现并解决潜在问题。

- 中间件

运维团队针对中间件的运维工作，内容如下：

- Apache Tomcat，辅助开发进行配置，保留配置文档。模块 配置与更新，配合第三方配置.java的版本及更新工作。操作系统模块 配置与更新，配合第三方配置操作系统到可用的版本及更新。配合反馈第三方解决服务错误日志中的问题。

- 新软件安装，收集安装光盘、安装合同（可复印学习）、使用说明书、授权书（Liscense）。纸质版文件扫描后入库，电子版文件进入配置库。

- 定制软件系统

一体化在线政务服务平台包含公共服务事项类型配置、行政权力事项类型配置、证照元素配置、办理环节配置、目录清单配置、机构部门配置、区划人员配置、账号配置、健康证制证内容配置、各旗县设备数据配置、流程图配置、并联审批配置、数据的统计分析、通知公告等多种功能。具体运维内容如下：

- 保障通辽市一体化政务服务平台整体的正常运行。

- 实时监控：对软件系统的数据库、应用程序等关键组件进行 7x24 小时或根据客户需求设定时段的实时监控，及时发现系统异常。

- 定期巡检：为保证用户业务的畅通及系统稳定运行，运维团队会对通辽市政务服务中心各系统进行定期的现场设备巡检（至少一月/次），针对用户的具体需求定制设备巡检时间，一般情况下运维团队会在重大节假日前对系统进行巡检，巡检服务内容包括：收集系统运行中的各项指标、收集用户对服务人员评价、收集用户需求及建议、以往客户反馈问题状态确认。

- 故障诊断：当系统出现故障时，如应用程序崩溃、网络中断、数据丢失等，驻场运维人员需迅速响应，通过查看系统日志、监控数据、进行现场排查等方式，准确判断故障原因。

- 故障恢复：根据故障原因，采取相应的解决措施，尽快恢复系统的正常运行。例如，重启应用程序解决程序死锁问题、更换故障的网络设备恢复网络连接、利用备份数据恢复丢失的数据等。

- 问题跟踪：对于无法立即解决的复杂问题，需记录问题详情，建立问题跟踪机制，协调开发人员、供应商等相关方共同解决，并及时向客户反馈问题处理进展，直至问题彻底解决。

- 账号管理：根据客户需求，为用户创建、修改、删除系统账号，分配相应的权限，确保用户只能访问其职责范围内的系统资源，保障系统安全。

- 数据管理：负责系统数据的日常备份与恢复操作，制定合理的备份策略，如全量备份、增量备份等，并定期对备份数据进行恢复测试，确保备份数据的有效性。同时，对数据进行清理、归档等操作，优化数据存储。

- 系统优化：在维护期内提供各类系统优化服务，服务内容包括：兼容性问题优化、运维与技术支持、系统升级扩展咨询、软件升级更新服务。

- 系统使用培训：为通辽市政务服务中心用户提供基本的培训服务，为业务人员在使用系统的过程中提供各类培训服务，解决可能出现的不会使用系统、系统升级后功能变更的情况。

- 安全运维

配合网络安全及数据安全管理部门开展安全监测、排查、评估、整改等工作，落实各项信息安全管理制度；负责定期数据备份、数据还原测试、数据灾备及加密存储的数据安全管理。

- 安全管理与防护

监控系统是否受到网络攻击、病毒感染等安全威胁，如检测异常的网络访问行为、扫描系统中的病毒文件等。

根据安全规范和最佳实践，对系统进行安全加固，如设置复杂的密码策略、关闭不必要的端口和服务、配置入侵检测系统等，提高系统的抗风险能力。

当发生安全事件时，如数据泄露、病毒爆发等，按照应急响应预案，迅速采取隔离受影响的系统、清除恶意程序、收集证据等措施，控制事态发展，减少安全事件造成的损失，并向客户和相关部门报告。

- 安全巡检服务

我司可根据用户的需求提供长期的用户现场技术人员巡检服务，保证网络的实时连通和可用，同时进行设备的日常运行状态的监控，对各种设备的日志检查，对重点事件进行记录，对安全事件的发生原因进行判断和解决，及时发现问题，防患于未然。

同时能够对设备的运行数据进行记录，形成报表进行统计分析，便于进行网络系统的分析和故障的提前预知。

重要时刻专人值守服务

我司深刻知道保证重要时刻设备稳定运行对客户成功尤为关键，因此，我司可对客户提供重要时刻的专人现场值守支持，包括用户的重大会议期间或其他任何客户认为可能对其业务运营产生重大影响的时刻。

- 其他运维

- 驻场运维服务

在服务期内一体化在线政务服务平台与特色应用门户网站，共安排1名人员驻场提供服务，做好运维保障工作。

- 项目各类方案编写。

- 编写项目总结报告。

- 制定项目工作计划，协调进度

- 制定项目管理制度、工作规范、工作流程。

- 编制各类运维资料、文档和运维记录，并对有不足的方面进行完善改进。

- 项目风险识别与风险管理。

- 负责各业务系统的部署及优化更新；

- 定时备份程序、数据库，并对备份文件进行还原测试，确保备份数据的完整性和可用性；

- 配合网络安全及数据安全管理部门开展安全监测、排查、评估、整改等工作；

- 对重要功能服务和数据库运行情况进行监控，构建自动监控告警；

- 负责各业务系统的培训以及用户问题解答；

- 负责与用户沟通系统需求，并进行分析编制并提交需求变更申请；

- 协助编制整理技术管理及数据上报等相关文档。

- 完成用户提出的有关一体化在线政务服务平台的临时工作安排。

其他运维服务

- 运维服务体系建设

为确保通辽市一体化在线政务服务平台运维服务项目的正常运行，项目组会同公司专业人员与顾问、采用业内成熟的产品与技术、制定相应的管理流程，成立专门的运行维护组织，形成专业化的运行维护管理体系。确保该项目能够适应业务的深化与拓展、环境的发展及变化，以高效率、高质量、低成本、易管理的特色为建设单位提供专注的运行维护服务。

根据运维单位运行维护管理策略，结合本项目特点，形成本项目专有的运行维护管理体系。该体系从规范管理制度、科学设置组织机构、制订运行维护计划、提供先进技术支持等方面进行阐述。具体运行维护的工作包括：制定总体运行维护方案、各应用子系统运行维护方案；进行日常运行维护与记录；对运行平台的维护建议、应用系统优化方案、应急事件支持措施等。

- 备份与恢复

备份维护是运行维护阶段的一项主要工作。备份的主要目的，就是实现备份对象的再利用价值。通过对系统或数据实施完整而有效的备份，并且在必要的时候进行安全而高效地恢复，才是有意义的备份维护。

主要由日常维护组、优化维护组等承担，定期或不定期地对应用系统、网络系统等进行系统和数据的备份与恢复，并填写备份/恢复记录。

- 系统备份与恢复

系统备份主要是备份各应用系统的相关配置参数和数据，系统备份分为系统全备份和系统关键数据备份两部分。

系统全备份的目的是保证在系统崩溃时能够在最短时间里将系统恢复，一般在系统安装的初期执行该备份一次即可；当系统出现重大改动或者优化之前，则需要再进行备份。

系统备份实施人员需要严格按照规范进行操作，并且详细记录系统备份的整个过程，包括原始状态信息、目的状态信息等，形成操作说明文档。当执行系统恢复操作时，可参照备份说明实施。

- 数据备份与恢复

数据备份主要是将数据通过某种方式，以特定格式加以保留，以便在系统遭受破坏或其他特定情况下，重新加以利用的一个过程。

数据备份是整个运行维护管理阶段中必不可少的组成部分。其意义不仅在于防范意外事件的破坏，而且还是历史数据保存归档的最佳方式。换言之，即便系统正常工作，没有任何数据丢失或破坏发生，备份工作仍然具有非常大的意义：通过数据备份，为历史数据查询、统计和分析，以及重要信息归档保存提供了可能。

数据备份实施人员需要根据具体情况，选择和优化数据备份工具或备份方法，充分考虑CPU占用率、磁盘空间占用情况、网络带宽占用量、单位数据量的备份时间等因素，以最低的资源占用率，来进行自动而高速度的数据备份。详细记录备份的时间、版本、内容等信息，以方便备份文件的管理与恢复。

- 问题清单管理

系统在运行过程中，会发生各种各样的问题，通过问题清单的流程化处理方式，可以提高各类问题的解决效率，确保系统的正常运行，并能够更好地对运行中出现的问题进行集中整理、对比、分析，以挖掘系统运行隐患。具体的问题处理过程如下：

问题清单填报：问题的发现途径有多种情况，如建设单位提报、系统自动警告、预警、日常维护人员发现等等。在本项目中，依据运行维护管理体系，统一由日常维护的值班人员进行问题清单的填报，根据问题严重程度，进行等级划分，包括一般问题、故障、事故、重大问题。

问题清单转发：根据问题的严重程度，将问题转发至相关的组织机构。如：故障类问题直接转发至技术维护组；事故及重大事故需要转发给项目经理并汇报给项目领导组。

问题单受理分派：项目经理协调各个成员组，共同分析问题所产生的原因，制定解决方案，明确责任分工，进行分派处理。

问题清单反馈及跟踪：问题在处理完毕之后，进行结果验证，明确问题的解决情况，并进行跟踪。

- 应急事件支持

在系统运行过程中，突发事件是不可避免的，例如软件故障（如数据库、应用软件出现故障）、系统故障（如网络、服务器、存储设备等出现故障）、环境故障（如温度异常、湿度异常、供电异常等）、操作失误（误删除数据、信息发布错误、授权错误等）、工作配合失误（如信息交换不及时）等等。

在本项目的运行维护管理体系中，项目团队针对系统运行过程中可能出现的各类故障，组织了具有丰富项目经验的技术人员以及行业专家共同对各类突发应急事件进行诊断处理，具体有以下几方面：

应急响应及处理：通过查询快速确定突发事件的类型、故障点分布区域、影响程度，并提出最佳解决方案。

故障及失误修复记录：在故障或者失误修复的同时，真实准确地记录各项相关数据，用于进一步的故障及失误分析。

故障及失误分析：各种类型的故障信息都被详细记录下来，形成专题档案。技术人员通过收集整理的基础数据，进行比对分析，研究故障或者各种失误发生的规律，发现故障隐患及失误原因，并及早解决。

- 项目预算

- 项目预算汇总表

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 120000 |  |
| 一 | 驻场运维服务费 | 60000 |  |
| 二 | 远程支撑服务费 | 60000 |  |

- 驻场运维服务费分项预算表

| 序号 | 项目名称 | 主要内容描述 | 单位 | 数量 | 驻场时长 (月) | 运维 工作量 (人月) | 人月 费率 (元/人月) | 预算 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻场人员 | 1、项目各类方案编写。 2、编写项目总结报告。 3、制定项目工作计划，协调进度 4、制定项目管理制度、工作规范、工作流程。 5、编制各类运维资料、文档和运维记录，并对有不足的方面进行完善改进。 6、项目风险识别与风险管理。 7、负责各业务系统的部署及优化更新； 8、定时备份程序、数据库，并对备份文件进行还原测试，确保备份数据的完整性和可用性； 9、配合网络安全及数据安全管理部门开展安全监测、排查、评估、整改等工作； 10、对重要功能服务和数据库运行情况进行监控，构建自动监控告警； 11、负责各业务系统的培训以及用户问题解答； 12、负责与用户沟通系统需求，并进行分析编制并提交需求变更申请； 13、协助编制整理技术管理及数据上报等相关文档。 | 项 | 1 | 12 | 6 | 10000 | 60000 |
| 合计 |  |  |  | 1 | 12 | 6 | 10000 | 60000 |

- 远程支撑运维服务费分项预算表

| 序号 | 项目名称 | 主要内容描述 | 单位 | 数量 | 时长 (月) | 运维 工作量 (人月) | 人月 费率 (元/人月) | 预算 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司技术支持人员 | 1、负责业务系统需求分析及代码开发； 2、评估实施方案； 3、配合运维人员进行安全漏洞整改代码开发。 4、负责业务系统优化评估工作； 5、提供远程技术支持。 | 项 | 1 | 12 | 12 | 5000 | 60000 |
| 合计 |  |  |  | 1 | 12 | 12 | 5000 | 60000 |

- 项目绩效管理

| 通辽市一体化在线政务服务平台运维服务项目绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 通辽市一体化在线政务服务平台运维服务项目 |  |  |  |
| 实施单位 | 通辽市政务服务中心 |  |  |  |
| 投入目标 | 资金来源 |  | 年初安排金额（万元） |  |
| （万元） | 资金总额 |  | 12 |  |
| 年度目标 | 保障一体化在线政务服务平台安全稳定运行，保障公共服务事项类型配置、行政权力事项类型配置、证照元素配置、办理环节配置、目录清单配置、机构部门配置、区划人员配置、账号配置、健康证制证内容配置、各旗县设备数据配置、流程图配置、并联审批配置、数据的统计分析、通知公告等多种功能正常使用。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 现场巡检服务次数 | 不少于12次现场巡检服务 |
|  |  |  | 服务人次 | 2000人次/年 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收 | 合格 |
|  |  |  | 项目建设管理环节的规范性 | 合规 |
|  |  |  | 第三方服务质量达标情况 | 符合合同约定 |
|  |  | 时效指标 | 响应时间 | 提供7*24小时服务 |
|  |  |  | 系统平均年故障时间 | ≤24小时 |
|  |  |  | 完成项目验收时间 | 满足合同时间要求 |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤12万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 对提高行政审批效率的改善及业务受理服务效能 | 有效提升 |
|  |  | 可持续影响指标 | 对持续有效提高业务处理效率，全面提升业务处理能力的影响程度 | 程度明显 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办事群众满意度 | ≥95% |