黄浦中心deepseek任务安排会议纪要

| 会议时间： | 2025年2月26日 10:40-11:20 | 会议地点： | 黄浦区政务服务中心503会议室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议召集： | 中心信息科 | 会议主持： | 徐主任 |
| 会议记录： | 马龙 |  |  |
| 会议议题： | 黄浦区政务服务中心deepseek应用任务安排 |  |  |
| 会议纪要： - 参会人员： 黄浦区政务服务中心：徐喆、刘鹏、张智华、程雯君（缺席） 卓繁信息：张冲、马丽萍、马龙 万行信息：王汝婷 元领域：张斌 2、会议目标： 各公司边界清晰，分工合作，分配三个公司DS应用，形成方案给到中心。最终目标是打造DS最具人工智能的应用水平的展示基地，黄浦区DS应用站在全国前列，达到全市全国领先水平，达到最好的效果。卓繁分配到的任务：A区快捷帮办改造、B区圆桌帮办改造、便利店改造、新建D区政策平台；万行分配到的任务：配合做好随申办线上展示；元领域分配到的任务：福星智能问答全面接入DS。三月份必须出成果。 3、会议记录： 核心运算衔接，中心的应用核心训练优化，形成更强有力的知识库，运算由元领域完成，自主大模型转DS； 总框架是帮办系统（A区快捷帮办、B区圆桌帮办、便利店），全部要加上人工智能应用，智能问答要和人工问答结合在一起。 A区改造：帮办点菜式服务（引导）建议要和DS建议结合在一起，主任认为DS提供的建议更清晰，如何呈现，由卓繁负责，点菜式引导结果和DS给出的结果结合在一起； B区改造：完全由卓繁考虑如何实现DS升级，对应自动填报、自动生成的东西如何用人工智能进行生成，自动化填报率要提高，希望可以提高到90%，原来由人工甄别的内容由人工智能来完成； 便利店：便利店资源如何与人工智能整合，完全由卓繁完成。怎么更好将社会资源引进来，基于DS将社会资源匹配进来，除了已经提供的官方数据之外，是否可以通过DS扩大智能匹配程度，如何将便利店变成智能化便利店； 新平台：基于DS智能政策匹配平台，全流程实现智能政策匹配，这个平台是独立的，将政策匹配平台单独做，三楼新开D区，D区内容全部由卓繁系统来呈现，主要内容是便利店+政策匹配平台，界面和框架由卓繁负责，核心运算由元领域负责，上级领导特别关注投资政策和产业政策如何实现平台级关联，未来两年新结合点的重点任务； 中心三楼要进行改造，卓繁的几套系统要和改造结合起来，要更好呈现出来智能化功能； 万行是移动端，核心运算是元领域，线下展示是卓繁，线上是万行，万行要接得住呈现的了，页面设计要先做起来，希望做一些新颖的，不要很传统的展示，大屏幕展示移动端，不单单看手机； 大主任通过实际使用DS得到的结果基本上是对的，有些最新的许可证还没有及时更新，DS部分答复已经是便利店内容了，主任要求将便利店和社会公共资源结合起来，依托DS全面提升三店模式，主要展现框架由卓繁牵头实现，今年的帮办项目涉及到的主要内容就做DS升级改造，引擎和训练由元领域负责； 中心给的法定帮办内容是经过核验的，可以通过DS提高工作效率，降低成本，把公网DS内容作为辅助； 扩展要求： 服务记录仪录音，打造成物理空间和线上空间高度基于DS实现，DS分析录音，由人工转为DS分析； 是否可以做线上咨询，通过机器人自动答复，打造线上客服，云端客服； 要求：极低成本，快速呈现，可以先虚一些，先抢风口，先将概念放进去，有一个初步呈现，先用起来； 时间节点要求如下： 3月必须出成果； 下周（3月7日之前）程科牵头，徐主任参与核实相关方案。 |  |  |  |