黄浦中心deepseek政策平台会议纪要

| 会议时间： | 2025年2月25日 16:30-17:20 | 会议地点： | 黄浦区政务服务中心信息化会议室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议召集： | 汪主任 | 会议主持： | 汪主任 |
| 会议记录： | 马龙 |  |  |
| 会议议题： | 黄浦区政务服务中心deepseek政策平台沟通 |  |  |
| 会议纪要： - 参会人员： 黄浦区政务服务中心：汪主任、裘晓云、刘鹏、童颜 卓繁信息：马龙 2、会议目标： 以黄浦区政策公开和七大产业政策为基础，全新建立黄浦区政策平台，前期以“司法局”和“投促办”为主要政策提供方对deepseek进行训练，建设方倾向于卓繁。 3、会议议程 对接企业码，企业码字段较多，根据企业码字段触发相关政策，形成标签； 对录入的政策进行拆分字段，形成标签，初步设想标签触发条件：咨询企业的经验范围和企业名称； 最终推荐给企业用户的是针对性的政策，符合企业需要的政策给到用户； 需要参建单位梳理企业需要哪些匹配条件，通过这些企业匹配条件用deepseek分析得到最终的政策清单； 所有的梳理工作需要引入deepseek，无需人工太多干预； 用的比较多的关联事项是企业开办和企业变更，配合七大产业政策来做模块(1+7+X）； 全面关联和打通帮办和便利店； 形成企业用户画像：引入企业码，以企业码提供的数据为基准，第一次调用形成企业画像，第二次及以后判断企业信息是否有变化，逐步完善企业用户画像。 |  |  |  |